附件1

连南瑶族自治县钢铁行业化解过剩产能计划时间表

	序号
	时间
	落实事项

	1
	8月19日
	在全市加快推进钢铁行业化解过剩产能工作会议上与市政府签订目标责任书。

	2
	8月22日
	召开县政府专题会议，研究制定加快推进钢铁行业化解过剩产能工作的实施方案和相关政策，并落实责任人。

	3
	8月22日-30日
	向社会通告2016年钢铁行业化解过剩产能企业名单及时间进度安排。

	4
	8月22日-9月30日
	县政府与企业进行沟通，制定具体实施方案，并拆除废毁三家钢铁落后产能企业全部设备，企业向社会公开承诺不再生产。

	5
	10月1日-30日
	县政府组织对全县三家化解钢铁过剩产能企业完成情况进行现场检查和验收，并将完成情况在政府门户网站上向社会公告。

	6
	11月10日前
	迎接市政府核查组对我县的化解过剩产能工作情况进行验收。


