[bookmark: _GoBack]格式一：
报 价 函

致：连南瑶族自治县教育局
根据贵方“连南瑶族自治县花都石泉中学宿舍热水供应服务采购项目”发布的采购公告，我方（姓名：       职务：    ）经正式授权并代表本单位（供应商名称）提交响应文件正本一份。据此函，签字人兹宣布同意如下：
按采购公告的采购需求，我方总报价为（大写） ____________________ 元人民币（￥ __________ ）。
我方根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。
我方已详细审查全部采购公告，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。
我方同意在规定的提交响应文件截止时间起遵循本报价函。
我方承诺近三年内无重大违法记录，未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人记录名单。


供应商名称（盖章）：
法定代表人
或委托代理人（签字）：
2026年  月  日

格式二：
报价一览表
项目名称：连南瑶族自治县花都石泉中学宿舍热水供应服务采购项目
	序号
	服务内容
	数量（人）
	每人每学年
收费报价标准（元）
	小计
（元/年）
	三年合计
（元）

	1
	宿舍热水供应服务
	2000
	
	
	


说明：
每人每学年收费报价标准不得超过115元-。
投标报价 = 每人每学年收费报价标准×2000人×3年。

供应商名称（盖章）：
法定代表人
或委托代理人（签字）：
2026年年  月  日
格式三：
法定代表人委托授权书

致：连南瑶族自治县教育局
本授权委托书声明：我________（姓名）系 ____________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托 ________（姓名）为我公司的合法代理人，以本公司的名义参加“连南瑶族自治县花都石泉中学宿舍热水供应服务采购项目”的询价活动。代理人在报价、评审和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。
特此委托。

  
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
供应商名称（盖章）：
2026年  月  日


格式四：
售后服务方案

（由供应商自行编写，应包括但不限于以下内容：）
热水供应系统的日常运营维护方案；
设备故障应急处理预案及响应时间承诺；
供水温度和水量的保障措施；
服务质量巡检及回访制度；
其他售后服务承诺。


供应商名称（盖章）：
法定代表人
或委托代理人（签字）：
2026年年  月  日



格式五：
供货保障方案

本项目须于 2026年8月28日前完成全部热水供应系统的安装、调试并正式投入使用，确保开学前正常供应热水。
供应商应结合上述时间要求，制定切实可行的供货（建设）保障方案，方案应至少包含以下内容：
1. 项目实施总体进度计划
设备采购及到货时间；
设备安装与管道铺设时间；
系统联调与试运行时间；
交付使用时间：（须确保不晚于 2026年8月28日）。
2. 人员配置及组织措施
项目负责人及主要技术人员配备情况；
施工安装团队人数及分工；
节假日及夜间施工保障措施（如需赶工）。
3. 设备物资保障
主要设备（空气源热泵机组、保温水箱、循环水泵、热水管道、智能水控机、远程监控系统等）的采购渠道、品牌、到货周期。
4. 应急与风险应对措施
针对设备延迟到货、天气影响、施工障碍等潜在风险的预案；
赶工措施及加班作业方案。
5. 质量与安全保障
安装施工质量保证措施；
系统调试及验收标准；
安全生产及文明施工承诺。
6. 交付承诺
我公司承诺严格按照上述时间节点执行，确保在2026年8月28日前正常供应热水。


供应商名称（盖章）：
法定代表人
或委托代理人（签字）：
2026年年  月  日

格式六：
无重大违法记录声明函

致：连南瑶族自治县教育局
本公司（供应商名称）郑重声明：
本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人记录名单，经营信誉良好。
如上述声明不实，本公司愿意承担由此产生的一切法律责任。


供应商名称（盖章）：
法定代表人
或委托代理人（签字）：
2026年  月  日
